# 19.07.2019											         42-ПГ

Об организации проектной деятельности

в Асбестовском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2017 года № 84-УГ, 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, глава Асбестовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности 
в Асбестовском городском округе (прилагается).

2. Утвердить функциональную структуру проектной деятельности 
в Асбестовском городском округе (прилагается).

3. Утвердить состав общественно-экспертного совета Асбестовского городского округа (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление главы Асбестовского городского округа от 10.08.2017 № 30-ПГ «Об организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru) в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Асбестовского городского округа

от 19.07.2019 № 42-ПГ

«Об организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе»

Положение

об организации проектной деятельности

в Асбестовском городском округе

Глава 1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа (далее – Положение).

- В настоящем Положении применяются следующие понятия:

1) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

2) программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

3) проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

- В порядке, установленном настоящим Положением, подлежат реализации следующие проекты (программы):

проекты (программы), определяемые Проектным комитетом Асбестовского городского округа (далее – Проектный комитет), направленные 
на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа;

муниципальные проекты, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, в составе национальных проектов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляется в порядке, определенным настоящим Положением.

- Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, в составе национальных проектов (далее – региональные проекты), участниками которых являются органы местного самоуправления Асбестовского городского округа, осуществляется 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 
№ 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

- В целях осуществления проектной деятельности в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности Асбестовском городском округа, утвержденной постановлением главы Асбестовского городского округа, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

Глава 2. Инициирование проекта (программы)

- Предложения по проектам (программам) разрабатываются и инициируются администрацией Асбестовского городского округа, иными органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, муниципальными учреждениями Асбестовского городского округа 
по собственной инициативе.

- Основанием инициирования муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, является выделение муниципальной компоненты региональных проектов.

Между руководителями региональных проектов и Главой Асбестовского городского округа заключается соглашение о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов.

- При наличии решения Главы Асбестовского городского округа или Проектного комитета о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка предложения по проекту (программе) не требуется.

- Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

- Подготовка предложения по проекту (программе) осуществляется 
с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного офиса Свердловской области.

- Проект паспорта проекта (программы) разрабатывается ответственным лицом, определенным решением муниципального проектного офиса, и включает:

1) наименование проекта (программы);

2) обоснование проекта (программы);

3) основания для инициирования проекта (программы);

4) перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта (программы);

5) цели проекта (программы);

6) целевые показатели проекта (программы);

7) способы достижения целей и задач проекта (программы);

8) ключевые риски и возможности;

9) сроки начала и окончания проекта (программы);

10) оценку бюджета проекта (программы);

11) сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы);

12) иные сведения.

- Лицо, ответственное за разработку паспорта проекта (программы), обеспечивает его согласование с заинтересованными сторонами, муниципальным проектам офисом и получение заключения общественно-экспертного совета.

- Подготовка проекта паспорта проекта (программы) осуществляется 
по форме, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа, с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и проектного офиса Свердловской области.

- При назначении руководителя проекта (программы) с учетом его сложности и содержания устанавливается уровень занятости назначаемого лица на время реализации указанного проекта (программы): полная занятость или совмещение с другими задачами.

- Проекты (программы), соответствующие сфере реализации муниципальной программы Асбестовского городского округа отражаются 
в составе этой муниципальной программы в виде ее структурного элемента.

Глава 3. Подготовка проекта (программы)

- После утверждения паспорта проекта (программы) разрабатывается проект плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), который состоит из следующих документов:

- план проекта (программы) по контрольным точкам;

- план согласований и контрольных мероприятий проекта (программы);

- план финансового обеспечения проекта (программы);

- план управления проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам, а также иные разделы.

- Руководитель проекта (программы) обеспечивает разработку проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), его согласование с участниками проекта (программы) и муниципальным проектным офисом.

- Подготовка проекта плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и проектного офиса Свердловской области.

- При необходимости дополнительной детализации мероприятий и контрольных точек плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) на его основе разрабатывается рабочий план проекта (программы).

- Финансовое обеспечение проекта (программы) может осуществляться частично или полностью за счет средств местного бюджета, иных средств 
в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом), если иное не установлено решением Проектного комитета.

Глава 4. Реализация проекта (программы) и управление изменениями проекта (программы)

- Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии 
с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом) и рабочим планом проекта (программы), разрабатываемым руководителем проекта (программы) при необходимости.

- В ходе реализации проекта (программы) в план мероприятий 
по реализации проекта (программы) (сводный план) и рабочий план проекта (программы) могут вносится изменения. Подготовку запросов на изменение плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана) обеспечивает руководитель проекта (программы).

- Внесение изменений в паспорт проекта (программы) допускается 
в случае, если для обеспечения достижения целей, показателей и результатов проекта (программы) внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) является недостаточным.

Изменение цели проекта (программы) не допускается.

- В ходе реализации проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта (программы):

- в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта (программы) (сводным планом);

- при существенных изменениях обстоятельств, влияющих 
на реализацию проекта (программы).

- Подготовка правовых актов Асбестовского городского округа, подготавливаемых в рамках реализации проекта (программы), осуществляется органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, являющимися участниками проекта (программы).

Глава 5. Завершение проекта (программы)

- Решение о плановом или досрочном завершении проекта (программы) принимает Проектный комитет.

- Руководитель проекта (программы) обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта (программы) и его согласование 
с муниципальным проектным офисом.

- При направлении итогового отчета о реализации проекта (программы) для согласования в муниципальный проектный офис дополнительно направляется архив проекта (программы) и информация об опыте реализации соответствующего проекта (программы). Указанные сведения представляются 
с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного офиса Свердловской области.

Глава 6. Мониторинг реализации проектов (программ)

- Мониторинг реализации проектов (программ) представляет собой систему следующих мероприятий:

1) по измерению фактических параметров проектов (программ);

2) по расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) 
от плановых параметров проектов (программ);

3) по анализу причин отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых параметров проектов (программ);

4) по прогнозированию хода реализации проектов (программ);

5) по принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Мониторинг реализации проектов (программ) проводится 
в отношении:

1) паспорта проекта (программы);

2) плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);

3) рабочего плана проекта (программы) в случае принятия решения о его разработке.

- Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляют:

1) руководитель проекта (программы) и рабочий орган управления проектом (программой) – в отношении рабочего плана проекта (программы) в
 случае принятия решения о его разработке, плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана), решений Проектного комитета;

2) муниципальный проектный офис – в отношении паспортов и планов мероприятий по реализации проектов (программ) (сводных планов), решений Проектного комитета;

3) Проектный комитет – в отношении паспорта проекта (программы).

- Мониторинг реализации проекта (программы) проводится, начиная 
с принятия решения об утверждении паспорта проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его завершении.

- Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта (программы) для рассмотрения на заседании рабочего органа управления проектом (программой).

- Руководителем проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные в плане мероприятий 
по реализации проекта (программы) (сводном плане).

- Данные мониторинга реализации проектов (программ) определяются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса и Проектного офиса Свердловской области.

- Муниципальный проектный офис ежемесячно осуществляет подготовку отчетности о реализации мероприятий региональных проектов, участниками которых являются органы местного самоуправления Асбестовского городского округа, и ее направление руководителям соответствующих региональных проектов не позднее первого рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным.

- Муниципальный проектный офис осуществляет подготовку отчетности о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, в сроки, установленные соглашениями о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Асбестовского городского округа

от 19.07.2019 № 42-ПГ

«Об организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе»

Функциональная структура проектной деятельности

в Асбестовском городском округе

Проектный комитет Асбестовского городского округа

- Проектный комитет Асбестовского городского округа (далее – Проектный комитет):

- утверждает паспорта проектов (программ), а также принимает решения о внесении изменений в паспорта проектов (программ);

- принимает решения о начале реализации проекта (программы), 
об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек, завершении либо приостановлении проекта (программы);

- назначает руководителей проектов (программ);

- рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ);

- утверждает итоговые отчеты о реализации проектов (программ);

- координирует деятельность органов местного самоуправления Асбестовского городского округа, иных организаций по вопросам, отнесенным 
к компетенции Проектного комитета;

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

- Проектный комитет формируется на постоянной основе 
в соответствии с правовым актом Асбестовского городского округа.

Муниципальный проектный офис

- Муниципальный проектный офис:

- осуществляет общую координацию организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа, взаимодействие с Проектным офисом Свердловской области;

- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Асбестовского городского округа с органами управления проектной деятельностью в Свердловской области при реализации региональных проектов;

- обеспечивает своевременное предоставление руководителям региональных проектов информации о реализации региональных проектов, участниками которых являются органы местного Асбестовского городского округа;

- обеспечивает своевременное предоставление руководителям региональных проектов информации о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов региональных проектов, в соответствии с соглашениями о достижении показателей и результатов муниципальной компоненты региональных проектов;

- согласовывает проектные предложения, паспорта, планы мероприятий по реализации проектов (программ) (сводные планы) и запросы на их изменение, рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности;

- формирует перечень предложений по проектам (программам);

- назначает ответственного за разработку паспорта проекта (программы);

- участвует в мониторинге реализации проектов (программ);

- согласовывает ежегодные и итоговый отчеты о реализации проекта (программы);

- обеспечивает деятельность Проектного комитета, организует контроль за исполнением принятых им решений;

- обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

- согласовывает проекты правовых актов Асбестовского городского округа, регламентирующих организацию проектной деятельности;

- координирует деятельность по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

- формирует и направляет в Проектный комитет и Проектный офис Свердловской области ежегодный отчет об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа;

- при необходимости проводит оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проектов (программ);

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

- Муниципальный проектный офис формируется на постоянной основе в соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского округа.

Рабочий орган управления проектом (программой)

- Рабочий орган управления проектом (программой):

- осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом и участниками проекта (программы);

- обеспечивает текущий мониторинг и анализ рисков проекта (программы);

- инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений Проектного комитета;

- осуществляет по решению руководителя проекта (программы) функции администратора проекта (программы);

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

- Рабочий орган управления проектом (программой) формируется 
на временной основе в целях реализации одного или нескольких проектов (программ).

- Решением руководителя муниципального проектного офиса функции рабочего органа управления проектом (программой) могут быть возложены на муниципальный проектный офис.

Руководитель проекта (программы)

- Руководитель проекта (программы):

- осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей и результатов проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления данного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

- руководит участниками проекта (программы) и организует их работу;

- назначает администратора проекта (программы);

- утверждает план мероприятий по реализации проекта (программы) (сводный план) после согласования муниципальным проектным офисом;

- обеспечивает разработку запросов на изменение паспорта проекта (программы) и плана мероприятий по реализации проекта (программы) (сводного плана);

- обеспечиваем представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта (программы);

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

Администратор проекта (программы)

- Администратор проекта (программы):

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы);

- обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта (программы) и формирование отчетности по проекту (программе);

- обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;

- ведет учет занятости участников проекта (программы);

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

Общественно-экспертный совет

- Общественно-экспертный совет:

- участвует в определении целей и целевых показателей проектов (программ), основных требований к результатам, а также их качественным и количественным характеристикам;

- готовит заключения на проекты паспортов проектов (программ);

- разрабатывает рекомендации и предложения по повышению эффективности реализации проекта (программы);

- участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проектов (программ);

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Асбестовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Асбестовского городского округа

от 12.07.2019 № 42-ПГ

«Об организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе»

Состав

общественно-экспертного совета Асбестовского городского округа

| Тихонова Наталья Робертовна | - председатель совета, глава Асбестовского городского округа |
| --- | --- |
| Кирьянова Лариса Ивановна | - заместитель председателя совета, Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Неустроева Татьяна Владимировна | - секретарь совета, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| члены совета: |
| Брагин Игорь Вячеславович | - главный врач ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» (по согласованию) |
| Бубнов Андрей Вячеславович | - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа |
| Валеева Светлана Анатольевна | - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа |
| Валова Светлана Геннадьевна | - начальник Финансового управления Асбестовского городского округа |
| Великанова Юлия Владимировна | - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |
| Епимахов Иван Валерьевич | - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |
| Вишняк Евгений Анатольевич | - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| Кузнецова Татьяна Васильевна | - начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа |
| Кутарев Евгений Валерьевич | - начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Ларионов Сергей Валентинович | - председатель комиссии по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Думы Асбестовского городского округа (по согласованию) |
| Росляков Сергей Владимирович | - заместитель генерального директора ОАО «Ураласбест» по экономике и финансам (по согласованию) |
| Свиридова Наталья Ивановна | - начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |
| Турыгин Михаил Сергеевич | - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Ундольская Анна Николаевна | - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Цаценко Наталья Ивановна | - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий», член Союза журналистов России (по согласованию) |
| Яблочкина Ольга Петровна | - управляющий делами администрации Асбестовского городского округа |
| Яцкевич Владимир Вацлавич | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |