Сведения о выполнении природоохранных мероприятий

по муниципальному образованию и предприятиям–природопользователям за 1 квартал 2023 года

**Муниципальное образование Асбестовский городской округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования объектов, мероприятия | Задание на 2023 год, тыс. руб. | Освоено, в том числе | Ожидаемый экологический эффект |
| средства местного бюджета, тыс. руб. | средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета в том числе |  |
| государственная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», тыс. руб. | средства других программ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия по охране окружающей среды и мотивации населения к раздельному сбору ТКО**в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года» подпрограммы 3. «Благоустройство территории Асбестовского городского округа» |
| 1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | 8565,0 | 7023,3\* | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории АГО |

\* По результатам электронного аукциона Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8-23 от 31.03.2023 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ» на сумму 7 023 281,30 рублей. В рамках исполнения указанного контракта будет ликвидировано 5 несанкционированных свалок объёмом 9 000 м3. Срок выполнения работ с 23.05.2023 - 31.08.2023.

И.о. начальника отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа А.Н. Чеснокова